Τεχνικό Σεμινάριο

με τίτλο:

| ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - Σύνταξη Πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων εργασιών - Σύνταξη Πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών - Σύνταξη – Περιεχόμενο & Διαφορές ΣΑΥ & ΦΑΥ - Προϋπολογισμός Μελέτης – Δημοπράτησης στα Δημόσια Έργα - Επισημάνσεις – Αναφορές σε σχετικές εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ | Εισηγητής: ΒΑΣ. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός & Πτυχιούχος Νομικής, Στέλεχος ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ.Γ.Δ.Ε.), Συγγραφέας βιβλίων Τεχνικής Νομοθεσίας, Πρόεδρος σε μεγάλο αριθμό διαγωνισμών, Εισηγητής στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και σε άλλους φορείς με μεγάλη διδακτική εμπειρία. |
| --- | --- |

| ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: | Δευτέρα, Τρίτη, 22 & 23 Ιουνίου |  |
| --- | --- | --- |
| ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: | 09:00 – 14:00 (Διάρκεια: 12 Διδακτικές ώρες) |  |
| ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | “Forum Training Center” Λιοσίων 117, Πλ. Αττικής (Πλησίον Μετρό ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑ |  |

- ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΩ ΑΠΟ ΤΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΜΟΥ

Στο σεμινάριο θα γίνει ανάλυση των κρίσιμων θεμάτων, όπως:

Επιμετρήσεις - Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ), Πρωτόκολλα Αναλυτικών Εργασιών (ΠΑΕ),    Τελική Επιμέτρηση. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις. Απολογιστικές Εργασίες, Επείγουσες Πρόσθετες Εργασίες. Αναθεώρηση Τιμών. Αυξομειώσεις Εργασιών - Νέες Εργασίες (Α.Π.Ε.), Ανάλωση Επί έλλατον και Πρωτοκ. Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) (άρθ.52-59 του Ν.3669/08).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε Στελέχη – Μηχανικούς Τμήματος Μελετών – Κατασκευών, Έργων, Δημοπρατήσεων, στελέχη που ασχολούνται με παραγωγή Δημοσίων Έργων τόσο από πλευράς αναδόχων εργοληπτών Δημοσίων Έργων, όσο και από πλευράς Δημοσίου και Φορέων που είναι οι υπεύθυνοι του Έργου.

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

| ΜΕΡΟΣ Α’ Επιμετρήσεις - Η σημασία των ΠΠΑΕ και των ΠΑΕ ως απαραίτητου στοιχείου για την πληρωμή. Πότε συντάσσονται - Τεύχη καταμετρήσεων, Διάκριση ΠΠΑΕ και ΠΑΕ - Συσχέτιση ΠΠΑΕ και ΠΑΕ με το τιμολόγιο, με τον Προϋπολογισμό, με την μελέτη του έργου & τα λοιπά συμβατικά τεύχη - Τρόπος σύνταξης ΠΠΑΕ και ΠΑΕ. Προκαταρτικές Εργασίες πριν την σύνταξή τους - Έγκριση ΠΠΑΕ και ΠΑΕ. Προθεσμίες & αυτοδίκαια Έγκριση - Τελική Επιμέτρηση: Ανακεφαλαίωση των ΠΠΑΕ και ΠΑΕ. Σχετικές Προθεσμίες - Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Αυτοδίκαια Έγκριση-Προϋποθέσεις- Προθεσμίες ελέγχου, Τόκος Υπερημερίας - Λάθη - Ασάφειες, Διόρθωση - Έγκριση - Κατάσχεση και εκχώρηση Επισημάνσεις-Αναφορά σε σχετικές εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ, σε γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και αποφάσεις Δικαστηρίων | ΜΕΡΟΣ Β’ Β1: Απολογιστικές Εργασίες - Επείγουσες Πρόσθετες Εργασίες - Αναθεώρηση Τιμών - Συσχέτιση με προθεσμίες και χρονοδιάγραμμα - Πίνακες Διαχωρισμού Β2: Αυξομειώσεις Εργασιών - Νέες Εργασίες - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών- ΑΠΕ - Έγκριση - Αυτοδίκαια Έγκριση - Ανάλωση Επί έλλατον Δαπανών-Προϋποθέσεις - Ανάλωση Απροβλέπτων - Απολογιστικών Β3: ΠΚΤΜΝΕ - Πότε παρίσταται ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ - Βασικές Τιμές και ΕΔΤΔΕ - Νέες Τιμές: Διακρίσεις - διαφοροποιήσεις - Τρόπος υπολογισμού Νέων Τιμών και Σύνταξης ΠΚΤΜΝΕ - Επιφυλλάξεις αναδόχου-Ενστάσεις-Αυτοδίκαια έγκριση- Επισημάνσεις-Αναφορά σε εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ, σε γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και αποφάσεις Δικαστηρίων |
| --- | --- |

ΤΙΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ € 420 ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 150 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8899427 fax: 210 8899452 ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Σε περίπτωση ακύρωσης έως και 5 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, δεν χρεώνονται ακυρωτικά. Σε περίπτωση ακύρωσης μεταξύ 4ης ημέρας και έναρξης του σεμιναρίου υπάρχει χρέωση 50% επί της τιμής του σεμιναρίου. Οι ακυρώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο με έγγραφη επιστολή προς την εταιρεία μας.